圣都中学

# 操场内主席台顶棚钢结构维修加固项目

# 竞争性谈判文件

采 购人：寿光市圣都中学

日   期：2023年8月20日

圣都中学

操场内主席台顶棚钢结构维修加固招标说明

圣都中学进行操场内主席台顶棚钢结构维修加固施工工程，现邀请具有钢结构维修改造实力的单位或个人前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有钢结构维修改造经验的公司或个人参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：

（1）企业法人营业执照副本及复印件。

（2）税务登记证及复印件。

（3）企业法人身份证。

（4）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、  标书文本费每份50元，中标与否，一律不退。

- 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：雷文阁  于兴礼 电话：13791602186   13583622856

- 领取标书时间：2023年8月20日上午8：00-2023年8月23日上午8:00。

- 开标时间：2023年8月23日上午9:00；开标地点：圣都中学西办公楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金贰仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

- 无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

- 投标解释权归招标方。

第二部分        工程说明

- 工程内容：1、钢构维护 2钢构加固 3、彩钢瓦拆除更换4、支架打磨刷漆 5挂钩、插座、射灯安装6、卫生清理。

- 工程质量标准及要求：

1、学校派专人在施工期间，现场监督和质量把关。

2、按照甲方施工要求验收。施工后不能出现顶棚漏水及钢结构等不安全现象，否则，由中标单位承担一切损失。

3、根据规划设计方案和学校要求，中标后当日内全面展开施工。

4、中标工程必须于中标后3日内完工。因中标单位原因出现窝工、停工现象，按单体工程每拖一天罚款1000.00元，从工程款中扣除。

5、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生。

- 施工时间：2023年8月24日前完成。

四、付款方式：

该工程在通过甲方组织的验收合格后，按实际材料、人工进行结算，甲方付给乙方总工程款的85%，满一年无质量问题后付清余额。

五、中标方式：综合评审、质优价低者中标。

六、验收方式：

1、所有材料送至施工现场后，须经校方、施工方共同进行验收检验（对所供材料必须达到甲方要求后方可施工）。

2、因施工方擅自换用与甲方要求不符的材料，造成的经济损失全部由施工方承担。

七、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同的主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

圣都中学

2023年8月20日

附表1：

工程量清单

1、东西加上12根4x6镀锌方管，

2、拆除彩钢瓦。

3、支架打磨刷漆；防锈漆。

4、更换彩钢瓦。

5、南北加4x6镀锌方管4根。

6、清理卫生。

7、安装三个射灯、5个五孔插座、相应开关

8、显示屏挂钩。

9、费用控制价；36000元，工期3天

附表2：

工程量清单投标报价表

工程名称：                                                     表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（小写） （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（姓名）————————————

联系电话———————————————

身份证号码——————————————

圣都中学

2023年——月——日